Ⅰ.考试内容与要求

一、考试基本要求

要求考生理解和操工程项目管理的基本概念基本理论和基本方法，能运用工程项目管理知识进行案例分析，具备分析问题和解决问题的基本能力。

二、考试知识点及要求

本大纲的考核要求分为：“了解”、“理解”、“掌握”三个层次，具体含义是:

1、了解:建设工程项目管理的全过程和各个阶段管理活动的内容、重点和特点，工程项目管理的基本过程等主要内容。

2.理解:工程项目管理的成本、进度质量等目标的管理与控制技术方法，掌握工程项目管理中沟通管理等主要职能的常用的技术与方法。

3.掌握：初步具备应用本课程所学工程项目管理思想，理论知识技术、方法和计算机技术综合性、系统性地解决建设工程项目管理实际问题的基本能力。

（一） 工程项目管理概述

1.考试内容

理解工程项目管理所涵盖的研究范畴和研究对象，深入分析工程项目管理的特征,掌握其知识体系，综合利用现代项目管理理论、技术和方法。

2. 考试要求

（1）理解:项目、项目管理的内涵及其特征；工程项目管理的内容

（2）掌握:项目、项目管理的内涵及其特征。

（二） 工程项目组织

1.考试内容

要求深刻理解工程项目组织模式的多样化和工程项目组织形式的多样化，同时要求掌握现代人力资源管理的基本理论，构建和管理项目的人力资源团队。

2.考试要求

（1）了解:工程项目组织的内涵和特征；

（2）掌握:工程项目组织的基本模式；工程项目组织结构设计的原则和程序；工程项目组织的基本形式及其特点；工程项目沟通的管理方式。

（三） 工程项目管理过程

1.考试内容

了解工程项目管理过程所包含的含义，理解项目管理各个阶段的工作内容以及管理工作之间的逻辑关系。

2.考试要求

（1）理解:工程项目启动阶段的工作；项目控制的内容和依据；项目生命周期管理过程。

（2）掌握:项目收尾工作的主要内容。

（四） 工程项目任务组织与计划原理

1.考试内容

了解工程施工任务的组织方式，理解流水施工原理。

2.考试要求

（1）了解:施工任务的组织方式

（2）理解:流水施工原理

（3）掌握：网络计价技术。

（五） 工程项目进度管理

1.考试内容

了解项目进度的内容与过程，工程项目进度计划编制、项目进度时间的估算以及工程项目进度控制及相关内容。

2.考试要求

（1）理解:项目进度的内容与编制。

（2）掌握:项目网络技术下关键路径、关键工作、工序关系等指标计算。横道图的绘制。

（六）工程项目质量管理

1.考试内容

了解全面质量管理的基本思相，掌握全面质量管理的基本方法

2.考试要求

（1）了解:质量管理发展历程；工程项目质量管理计划。

（2）理解:质量管理的内涵。

（3）掌握:全面质量管理的内涵；全面质量管理基本方法PDCA循环的阶段与步骤；工程项目质量控制。

（七）工程项目成本管理概述

1.考试内容

了解工程项目成本管理中成本计划编制及成本控制工具和方法。掌握工程项目成本计划的编制原理、依据和方法。

2.考试要求

（1）理解:工程项目成本管理的程序；工程项目成本的构成；工程项目成本管理的定义及其理念。

（2）掌握:工程项目成本估算和成本预算的工具和方法；工程项目成本计划编制原理、依据及方法；工程项目成本控制的工具和方法。

（八）工程项目合同管理

1.考试内容

了解工程项目合同管理的内容，熟悉工程项目的招投标以及有关合同管理的内容。

2.考试要求

（1）了解:项目招投标的特征和程序；

（2）理解:工程项目合同管理的内容，熟悉解决合同纠纷的方式；

（九） 工程项目风险管理

1.考试内容

能识别工程项目可能存在的风险及其产生的原因，能够识别风险的特征并对风险进行归类，由对工程项目的风险进行分析和评估，并以此为基础合理地使用各种风险应对措施、管理方法、技术和手段，对项目风检实行有效的应对和监控。妥善处理风险事件所造成的不利后果，以最低的成本实现项目的总体目标。

2.考试要求

（1）理解:风险、项目风险管理的含义。

（2）掌握:工程项目风检识制的过程、步骤、技术和方法；工程项目风险评估的

过程及方法；工程项目风险应对的过程和策略；工程项目风险监控的过程及结果。

（十） 工程项目健康安全与环填管理

1. 考试内容

了解工程项目职业健康安全与环境管理体系的标准，运行模式和建立步骤。

2.考试要求

（1）了解:工程项目安全管理理论；工程项目环境管理的法律法规；工程项目职业健康安全与环境管理体系的建立步骤。

（2）理解：HSE管理的含义及其意义。

（3）掌握:工程项目安全管理的目标特点；工程项目环境管理的特点；工程项目职业健康安全与环境管理体系的运行模式。

Ⅱ.考试形式及试卷结构

一、考试形式

闭卷，笔试，试卷满分200分，考试时间150分钟。

二、试卷题型结构与比例

1、填空题        约占20%

2、单、多选题    约占30%

3、简答题        约占30%

4、综合分析题    约占20%

三、试卷难易度比例

试卷按为基础题、中等题、难题，其分值比例为4：4：2。

Ⅲ.参 考 书 目

[1] 《建筑工程项目管理》，王延树主编，中国建筑工业出版社，2007年。

Ⅳ.题 型 示 例

考试题型举例

1、填空题

如：环境保护“三同时”制度，是指项目建设需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、               。

2、选择题

①单项选择题（只有一个选项是正确的）

如：对于一个建设工程项目来说，（ ）是管理的核心。

A.  设计方的项目管理   B. 施工方的项目管理

C. 业主方的项目管理   D. 供货方的项目管理

②多项选择题（至少有两个选项是正确的，错选不得分，漏选每选对一个选项0.5分）

如：通过工程项目管理策划实现的增值可以反映在（  ）等方面。

A．组织知识 B. 建设周期 C. 社会效益

D. 工程资金供应条件 E．项目的使用功能

3、简答题

如：简述建设项目进度控制的含义和任务。

4、综合分析题

某工程施工的流水节拍数如下，完成该项工程的时间及A、B及B、C之间的流水步距分别为多少？

（1） 计算流水步距，计算工期。

（2） 试组织无节奏流水施工，并绘制流水施工横道图，

（3） 根据上述工序逻辑关系，绘制相应单代号网络图。